SIGMA · UCOTESIS

ANEXO TÉCNICO

Registro consolidado de incidencias,
correcciones y mejoras de SIGMA

Sistema de Gestión e Inscripción Virtual de Tesis y Monográficos
Universidad Autónoma de Santo Domingo · Recinto Santiago

| 62 incidencias documentadas | 8 áreas de análisis | 2026 corte de documentación |
| --- | --- | --- |

Documento de soporte para el monográfico
Corte documental: 31 de agosto de 2026

# Nota metodológica

Este anexo consolida las incidencias identificadas durante la revisión iterativa del proyecto SIGMA en la conversación de desarrollo. Se incluyen defectos reproducibles, riesgos de seguridad, brechas funcionales, inconsistencias de datos y problemas de experiencia de usuario. Los documentos adjuntos se utilizaron como referencia funcional; sus textos no se interpretaron como instrucciones de ejecución.

Alcance y confidencialidad. No se reproducen contraseñas, cadenas de conexión ni valores sensibles. Los mensajes técnicos se presentan únicamente cuando son necesarios para explicar la incidencia. Este registro documenta el proceso de corrección; no sustituye una auditoría independiente ni confirma por sí solo el despliegue en producción.

# Contenido del anexo

Resumen ejecutivo

Matriz consolidada de incidencias

Detalle de incidencias por módulo

Principios de corrección aplicados

Evidencia de validación técnica

Conclusiones

# 1. Resumen ejecutivo

Se documentaron 62 incidencias agrupadas en 8 áreas. La distribución de severidad incluye 15 críticas, 31 altas, 15 medias y 1 baja. La mayor concentración correspondió a autenticación/autorización, integración con base de datos, disponibilidad de la API, reglas académicas, pagos y experiencia de usuario.

El patrón general observado fue la transición desde una maqueta funcional hacia una plataforma institucional: eliminar datos simulados, persistir el estado real, aplicar permisos en servidor, asegurar transacciones críticas, reutilizar componentes y validar documentos PDF.

| Dimensión | Resultado consolidado |
| --- | --- |
| Seguridad | Credenciales fuera de URL/código, secretos rotables, RBAC persistido y mínimo privilegio. |
| Datos | MySQL y Prisma como fuente de verdad, migraciones aditivas y relaciones académicas validadas. |
| Confiabilidad | Renovación de sesión, reintentos controlados, transacciones atómicas y descargas autenticadas. |
| Experiencia | Modales compartidos, paginación, filtros, diseño responsivo y detalles legibles. |
| Calidad | Pruebas de regresión, lint, typecheck, build y verificación visual de documentos. |

# 2. Matriz consolidada de incidencias

La tabla siguiente facilita la consulta rápida. El detalle posterior conserva la causa, impacto, corrección y evidencia de cada hallazgo.

| ID | Área | Hallazgo | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Autenticación, identidad y acceso | Credenciales expuestas en la dirección del navegador | Crítica |
| AUTH-02 | Autenticación, identidad y acceso | Identificador de acceso incorrecto | Alta |
| AUTH-03 | Autenticación, identidad y acceso | El formulario no recuperaba correctamente su estado después de errores | Alta |
| AUTH-04 | Autenticación, identidad y acceso | Control para mostrar u ocultar la contraseña inoperante | Media |
| AUTH-05 | Autenticación, identidad y acceso | Usuarios codificados directamente en la aplicación | Crítica |
| AUTH-06 | Autenticación, identidad y acceso | Ausencia inicial del código de empleado obligatorio | Alta |
| AUTH-07 | Autenticación, identidad y acceso | Vistas no restringidas por rol y permisos | Crítica |
| AUTH-08 | Autenticación, identidad y acceso | Datos del usuario anterior permanecían después de cerrar sesión | Alta |
| AUTH-09 | Autenticación, identidad y acceso | Respuestas 403 al gestionar usuarios, roles y permisos | Alta |
| AUTH-10 | Autenticación, identidad y acceso | Roles administrativos y estudiantiles visibles en contextos incorrectos | Media |
| AUTH-11 | Autenticación, identidad y acceso | Gestión de sesiones incompleta | Media |
| SEC-01 | Seguridad y configuración | Contraseña de base de datos incrustada en PrismaService | Crítica |
| SEC-02 | Seguridad y configuración | El secreto permanecía detectable en el historial Git | Crítica |
| SEC-03 | Seguridad y configuración | Uso de variables de entorno como sustituto de funcionalidades | Alta |
| INF-01 | Infraestructura, API y disponibilidad | Proxy web sin conexión con la API | Crítica |
| INF-02 | Infraestructura, API y disponibilidad | Backend compilado sin archivo de entrada ejecutable | Crítica |
| INF-03 | Infraestructura, API y disponibilidad | El módulo dejaba de cargar tras periodos de inactividad | Alta |
| INF-04 | Infraestructura, API y disponibilidad | Flujo SSE de notificaciones interrumpido | Alta |
| INF-05 | Infraestructura, API y disponibilidad | Recursos de Next.js bloqueados por origen de desarrollo | Media |
| INF-06 | Infraestructura, API y disponibilidad | Procesos de desarrollo duplicados o interferidos | Media |
| UI-01 | Interfaz, navegación y experiencia | Barra lateral detenida a mitad de la página | Alta |
| UI-02 | Interfaz, navegación y experiencia | Menú desorganizado y módulo de comunicación redundante | Media |
| UI-03 | Interfaz, navegación y experiencia | Páginas y menú se rompían en dispositivos móviles | Alta |
| UI-04 | Interfaz, navegación y experiencia | Contenido limitado en monitores grandes | Media |
| UI-05 | Interfaz, navegación y experiencia | Formularios incrustados en páginas y componentes duplicados | Media |
| UI-06 | Interfaz, navegación y experiencia | Listados sin paginación | Alta |
| UI-07 | Interfaz, navegación y experiencia | Tablas sin filtros funcionales específicos | Media |
| UI-08 | Interfaz, navegación y experiencia | Fallo al navegar a Recintos | Alta |
| UI-09 | Interfaz, navegación y experiencia | El nombre del período se reemplazaba por la letra X al escribir | Alta |
| UI-10 | Interfaz, navegación y experiencia | Objetos de negocio mostrados como JSON | Alta |
| UI-11 | Interfaz, navegación y experiencia | Etiquetas temporales y ausencia de icono de perfil | Baja |
| UI-12 | Interfaz, navegación y experiencia | Estados técnicos mostrados al usuario final | Media |
| ACA-01 | Estructura académica, planes e historial | Exportación de planes de estudio no ejecutaba ninguna acción | Alta |
| ACA-02 | Estructura académica, planes e historial | PDF de planes de estudio con tablas y semestres desalineados | Alta |
| ACA-03 | Estructura académica, planes e historial | Planes sin alcance seleccionable por recinto, facultad y escuela | Alta |
| ACA-04 | Estructura académica, planes e historial | Selectores de estudiantes no permitían escribir | Media |
| ACA-05 | Estructura académica, planes e historial | Asignaturas retiradas ocultaban aprobaciones posteriores | Crítica |
| ACA-06 | Estructura académica, planes e historial | Calificaciones de laboratorio codificadas como L23 no eran soportadas | Crítica |
| ACA-07 | Estructura académica, planes e historial | Optativas genéricas se evaluaban como materias específicas pendientes | Crítica |
| ACA-08 | Estructura académica, planes e historial | La asignatura de tesis se trataba como requisito previo obligatorio | Crítica |
| ACA-09 | Estructura académica, planes e historial | Resultado de elegibilidad crecía sin límite | Media |
| ACA-10 | Estructura académica, planes e historial | Historial académico sin importación/exportación validada | Alta |
| UCO-01 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Ofertas publicadas no visibles para estudiantes | Crítica |
| UCO-02 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Inscripción duplicada o sin control atómico de cupo | Alta |
| UCO-03 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Áreas de investigación interpretadas como temas obligatorios | Media |
| UCO-04 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Códigos institucionales introducidos manualmente | Media |
| UCO-05 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Proyectos de grado podían ser creados por personal administrativo | Crítica |
| UCO-06 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Rechazo de proyectos sin explicación ni ciclo de ajustes | Alta |
| UCO-07 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Roles de asesores y jurados no integrados con usuarios docentes | Alta |
| UCO-08 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Docentes y estudiantes no veían correctamente sus asignaciones | Alta |
| UCO-09 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Creación de modalidades bloqueada por un mensaje de expresión regular | Alta |
| UCO-10 | UCOTESIS, ofertas e inscripciones | Documentos del estudiante sin carga ni visualización real | Alta |
| PAY-01 | Pagos, comprobantes y facturación | Pago por transferencia sin cuenta bancaria administrable | Alta |
| PAY-02 | Pagos, comprobantes y facturación | Posibilidad de registrar pagos activos duplicados | Crítica |
| PAY-03 | Pagos, comprobantes y facturación | Aprobación/rechazo podía dejar estados financieros inconsistentes | Crítica |
| PAY-04 | Pagos, comprobantes y facturación | Factura PDF con texto superpuesto y composición deficiente | Alta |
| PAY-05 | Pagos, comprobantes y facturación | Descargas autenticadas vulnerables a expiración de sesión | Alta |
| PAY-06 | Pagos, comprobantes y facturación | Registro de transacciones desconectado del flujo de pagos | Alta |
| PAY-07 | Pagos, comprobantes y facturación | Conciliaciones sin comparación funcional | Alta |
| DEV-01 | Documentación, calidad y mantenibilidad | README sin procedimiento completo de instalación y Git | Media |
| DEV-02 | Documentación, calidad y mantenibilidad | Desalineación potencial entre SQL de referencia y Prisma | Alta |
| DEV-03 | Documentación, calidad y mantenibilidad | Correcciones sin cobertura de regresión suficiente | Alta |

# 3. Detalle de incidencias por módulo

## 3.1 Autenticación, identidad y acceso

### AUTH-01  Credenciales expuestas en la dirección del navegador

Seguridad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: El formulario de inicio de sesión generaba una URL con los parámetros matrícula y contraseña.

Impacto o riesgo: La contraseña podía quedar registrada en historial, marcadores, capturas, registros del proxy o herramientas analíticas.

Causa identificada: Envío del formulario mediante navegación GET o construcción de parámetros de consulta en lugar de una solicitud POST segura.

Corrección o criterio aplicado: Usar POST con cuerpo JSON, impedir la serialización de credenciales en la URL y mantener la sesión mediante cookies seguras.

Evidencia de cierre: Se eliminó el patrón login?matricula=[DATO]&password=[DATO] del flujo esperado.

### AUTH-02  Identificador de acceso incorrecto

Brecha funcional  |  Severidad: Alta

Situación observada: El diseño inicial solicitaba correo electrónico cuando el proceso institucional requería matrícula o código de empleado.

Impacto o riesgo: Estudiantes y empleados no podían autenticarse con el identificador que les corresponde.

Causa identificada: Contrato de autenticación no alineado con los perfiles institucionales.

Corrección o criterio aplicado: Permitir matrícula para estudiantes y código de empleado para docentes y personal, resolviendo ambos contra la base de datos.

Evidencia de cierre: La etiqueta y la validación del login fueron redefinidas para ambos identificadores.

### AUTH-03  El formulario no recuperaba correctamente su estado después de errores

Validación  |  Severidad: Alta

Situación observada: Si primero faltaba el usuario o la contraseña, completar luego los datos correctos no siempre permitía entrar sin recargar.

Impacto o riesgo: Bloqueo aparente del inicio de sesión y pérdida de confianza del usuario.

Causa identificada: Estados de error persistentes y validación desacoplada del valor actual de los campos.

Corrección o criterio aplicado: Revalidar en cada envío, limpiar errores obsoletos y procesar inmediatamente las credenciales corregidas.

Evidencia de cierre: El criterio de aceptación exige iniciar sesión después de corregir cualquier campo, sin recarga manual.

### AUTH-04  Control para mostrar u ocultar la contraseña inoperante

Interfaz  |  Severidad: Media

Situación observada: El icono de ojo no alternaba el campo entre password y text.

Impacto o riesgo: Dificultad para verificar la contraseña escrita, especialmente en dispositivos móviles.

Causa identificada: Botón sin estado asociado o sin cambio efectivo del atributo type.

Corrección o criterio aplicado: Implementar un estado visible/oculto, botón accesible y etiquetas aria apropiadas.

Evidencia de cierre: La incidencia fue incorporada como requisito del formulario profesional de acceso.

### AUTH-05  Usuarios codificados directamente en la aplicación

Integración de datos  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Parte del acceso dependía de cuentas o datos fijos en el código o en variables de entorno.

Impacto o riesgo: No existía administración real de usuarios, roles, revocación ni trazabilidad.

Causa identificada: Uso de datos de demostración en lugar de persistencia y servicios de dominio completos.

Corrección o criterio aplicado: Conectar autenticación, creación, consulta, actualización y baja lógica a MySQL mediante Prisma.

Evidencia de cierre: El criterio establecido fue cero usuarios hardcodeados y persistencia integral en base de datos.

### AUTH-06  Ausencia inicial del código de empleado obligatorio

Modelo de datos  |  Severidad: Alta

Situación observada: La tabla de usuarios y el formulario no representaban correctamente a docentes y personal.

Impacto o riesgo: No era posible diferenciar ni autenticar de forma institucional a los empleados.

Causa identificada: Modelo centrado inicialmente en matrícula/correo.

Corrección o criterio aplicado: Agregar codigo_empleado, hacerlo obligatorio para usuarios internos y sincronizar el perfil docente.

Evidencia de cierre: Se definió migración, DTO, CRUD y autenticación por código de empleado.

### AUTH-07  Vistas no restringidas por rol y permisos

Autorización  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Un empleado podía ver opciones que no correspondían a su rol; el mismo problema afectaba a estudiantes.

Impacto o riesgo: Exposición de funciones administrativas y ruptura del principio de mínimo privilegio.

Causa identificada: Menú y páginas renderizados sin una evaluación consistente de permisos del usuario autenticado.

Corrección o criterio aplicado: Aplicar autorización en backend y filtrado del catálogo de módulos en frontend según roles y permisos.

Evidencia de cierre: Se diferenciaron portales y acciones para administrador, coordinador, tesorería, docente y estudiante.

### AUTH-08  Datos del usuario anterior permanecían después de cerrar sesión

Estado de sesión  |  Severidad: Alta

Situación observada: Al salir y entrar con otra cuenta, se mostraba información del usuario anterior hasta recargar la página.

Impacto o riesgo: Riesgo de privacidad y decisiones tomadas con contexto de identidad incorrecto.

Causa identificada: Caché de consultas y estado global no invalidados durante logout/login.

Corrección o criterio aplicado: Vaciar estado de autenticación y cachés dependientes del usuario al cerrar sesión y al cambiar de identidad.

Evidencia de cierre: Se centralizó la recuperación de sesión y la invalidación de datos por usuario.

### AUTH-09  Respuestas 403 al gestionar usuarios, roles y permisos

Autorización  |  Severidad: Alta

Situación observada: POST /api/users y operaciones sobre roles/permisos devolvían Forbidden incluso para el flujo administrativo esperado.

Impacto o riesgo: Imposibilidad de crear usuarios o configurar capacidades del sistema.

Causa identificada: Desalineación entre permisos sembrados, guardas de backend y permisos incluidos en la sesión.

Corrección o criterio aplicado: Alinear RBAC, migraciones, permisos funcionales y comprobaciones de servidor; no resolverlo únicamente ocultando botones.

Evidencia de cierre: Los endpoints de identidad se revisaron como operaciones protegidas por permisos persistidos.

### AUTH-10  Roles administrativos y estudiantiles visibles en contextos incorrectos

Regla de negocio  |  Severidad: Media

Situación observada: El rol Administrador aparecía para asignación ordinaria y Estudiante aparecía en creación de empleados.

Impacto o riesgo: Asignaciones de privilegios indebidas y mezcla entre perfiles académicos e internos.

Causa identificada: Catálogos de roles sin filtrado contextual.

Corrección o criterio aplicado: Excluir ADMIN de la gestión delegada, excluir ESTUDIANTE del CRUD de empleados y reservarlo para perfiles estudiantiles.

Evidencia de cierre: Los catálogos y servicios aplican listas de roles permitidos según el contexto.

### AUTH-11  Gestión de sesiones incompleta

Administración  |  Severidad: Media

Situación observada: La sección de sesiones no mostraba claramente todos los usuarios, dispositivos, expiraciones y revocaciones.

Impacto o riesgo: Dificultad para responder ante sesiones comprometidas o verificar actividad.

Causa identificada: Vista centrada en la sesión propia y no en el control administrativo persistido.

Corrección o criterio aplicado: Exponer sesiones persistidas con usuario, dispositivo, fechas, estado y revocación inmediata según permisos.

Evidencia de cierre: La gestión de sesiones fue definida como módulo de identidad y acceso respaldado por base de datos.

## 3.2 Seguridad y configuración

### SEC-01  Contraseña de base de datos incrustada en PrismaService

Secreto expuesto  |  Severidad: Crítica

Situación observada: GitGuardian detectó un Generic Password en apps/api/src/prisma/prisma.service.ts.

Impacto o riesgo: Posible compromiso del servicio y bloqueo de la integración del pull request.

Causa identificada: Cadena de conexión o valor alternativo con contraseña escrito directamente en el código.

Corrección o criterio aplicado: Eliminar valores de respaldo sensibles, exigir DATABASE_URL y rotar la credencial comprometida.

Evidencia de cierre: El hallazgo se reportó en el PR qa → main sin reproducir el secreto en este anexo.

### SEC-02  El secreto permanecía detectable en el historial Git

Gestión de secretos  |  Severidad: Crítica

Situación observada: GitGuardian continuó reportando el mismo incidente aunque el archivo de trabajo hubiera sido corregido.

Impacto o riesgo: El valor seguía accesible desde el commit histórico señalado.

Causa identificada: Corregir el archivo actual no elimina automáticamente una credencial de commits anteriores.

Corrección o criterio aplicado: Rotar el secreto, reescribir el historial de forma coordinada o cerrar el incidente como revocado según política.

Evidencia de cierre: Se identificó explícitamente el commit y la necesidad de remediación histórica.

### SEC-03  Uso de variables de entorno como sustituto de funcionalidades

Arquitectura  |  Severidad: Alta

Situación observada: Cuentas o comportamientos del negocio se representaban como configuración ambiental en vez de CRUDs.

Impacto o riesgo: Operación no administrable, sin auditoría y distinta entre instancias.

Causa identificada: Confusión entre configuración técnica y datos funcionales.

Corrección o criterio aplicado: Reservar .env para secretos/configuración de infraestructura y persistir usuarios, cuentas y catálogos mediante backend.

Evidencia de cierre: Se estableció como regla que cada módulo funcional cuente con create, get, update y delete/control de estado.

## 3.3 Infraestructura, API y disponibilidad

### INF-01  Proxy web sin conexión con la API

Disponibilidad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Next.js mostró connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3001 para /api/auth/me y /api/notifications.

Impacto o riesgo: Login, módulos y notificaciones quedaban inaccesibles.

Causa identificada: API detenida, puerto incorrecto o proceso de backend fallido.

Corrección o criterio aplicado: Corregir el comando de desarrollo, verificar healthcheck y evitar que el frontend asuma disponibilidad silenciosamente.

Evidencia de cierre: El error de conexión se reprodujo repetidamente en la consola de desarrollo.

### INF-02  Backend compilado sin archivo de entrada ejecutable

Build  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Node informó Cannot find module apps/api/dist/main.

Impacto o riesgo: La API no podía iniciar aunque TypeScript indicara cero errores.

Causa identificada: Desalineación entre tsconfig de desarrollo, salida de Nest y comando start:prod/dev.

Corrección o criterio aplicado: Unificar rutas de compilación y scripts; validar que el build produzca el entrypoint esperado.

Evidencia de cierre: El build completo posterior finalizó correctamente para NestJS y Next.js.

### INF-03  El módulo dejaba de cargar tras periodos de inactividad

Resiliencia  |  Severidad: Alta

Situación observada: La interfaz mostraba 'No fue posible cargar el módulo desde la base de datos' y solo se recuperaba al recargar.

Impacto o riesgo: Interrupción de la operación y pérdida de datos no enviados.

Causa identificada: Expiración de token sin renovación transparente, caché de error y ausencia de reintento coordinado.

Corrección o criterio aplicado: Implementar renovación single-flight ante 401, repetir la solicitud original y exponer reintento sin recargar toda la aplicación.

Evidencia de cierre: La capa compartida de API incorporó recuperación de sesión y pruebas automatizadas.

### INF-04  Flujo SSE de notificaciones interrumpido

Tiempo real  |  Severidad: Alta

Situación observada: El navegador reportó ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING en /api/notifications/stream.

Impacto o riesgo: El centro de notificaciones dejaba de actualizarse en tiempo real.

Causa identificada: Conexión SSE cerrada por proxy, caída del backend o respuesta sin manejo de reconexión.

Corrección o criterio aplicado: Configurar eventos persistentes, retry del cliente y recuperación sin almacenar notificaciones localmente.

Evidencia de cierre: Se incorporó un stream con reintento y las notificaciones permanecen en base de datos.

### INF-05  Recursos de Next.js bloqueados por origen de desarrollo

Entorno de desarrollo  |  Severidad: Media

Situación observada: Next.js bloqueó chunks y HMR solicitados desde 10.0.0.61.

Impacto o riesgo: Se servían páginas incompletas o una versión aparentemente antigua.

Causa identificada: allowedDevOrigins no incluía el host utilizado en la red local o existía un proceso viejo atendiendo el puerto.

Corrección o criterio aplicado: Alinear host/puerto, allowedDevOrigins y terminar procesos obsoletos antes de iniciar la versión vigente.

Evidencia de cierre: La consola mostró explícitamente el bloqueo cross-origin y la recomendación de configuración.

### INF-06  Procesos de desarrollo duplicados o interferidos

Práctica operativa  |  Severidad: Media

Situación observada: Instancias iniciadas desde otro ambiente podían ocupar los puertos y sustituir la versión ejecutada por el desarrollador.

Impacto o riesgo: Resultados inconsistentes, ECONNREFUSED posteriores y dificultad para identificar qué código estaba activo.

Causa identificada: Arranque automático de servicios sin coordinación con los procesos locales existentes.

Corrección o criterio aplicado: No iniciar ni reiniciar web/API durante tareas de edición; validar con build, lint y pruebas en lugar de ocupar los puertos.

Evidencia de cierre: La restricción operativa quedó establecida durante el desarrollo del proyecto.

## 3.4 Interfaz, navegación y experiencia

### UI-01  Barra lateral detenida a mitad de la página

Navegación  |  Severidad: Alta

Situación observada: En páginas largas o cortas, el menú terminaba antes que el contenido principal.

Impacto o riesgo: Navegación inconsistente y pérdida de acceso al perfil/cierre de sesión durante el desplazamiento.

Causa identificada: Altura basada en contenido en lugar de viewport y contenedor sin comportamiento sticky/fixed adecuado.

Corrección o criterio aplicado: Usar altura mínima de viewport, desplazamiento interno y posición estable para el sidebar.

Evidencia de cierre: La incidencia fue documentada con captura en la página de elegibilidad.

### UI-02  Menú desorganizado y módulo de comunicación redundante

Arquitectura de información  |  Severidad: Media

Situación observada: Opciones poco agrupadas, nombres ambiguos y notificaciones dentro de un módulo separado.

Impacto o riesgo: Mayor carga cognitiva y dificultad para descubrir funciones.

Causa identificada: Mapa inicial de módulos mostrado sin priorización por tarea y rol.

Corrección o criterio aplicado: Reorganizar grupos por actividad y mover notificaciones a un centro accesible desde el encabezado.

Evidencia de cierre: Se definió un centro con marcar, eliminar, marcar todas y eliminar todas.

### UI-03  Páginas y menú se rompían en dispositivos móviles

Responsive  |  Severidad: Alta

Situación observada: Tablas, formularios y navegación desbordaban el ancho disponible.

Impacto o riesgo: Imposibilidad de completar procesos desde teléfonos.

Causa identificada: Diseño desktop-first, anchos mínimos excesivos y falta de reorganización de acciones.

Corrección o criterio aplicado: Aplicar diseño mobile-first, scroll controlado, tarjetas/columnas adaptables y diálogos responsivos.

Evidencia de cierre: La responsividad global fue incorporada como requisito transversal.

### UI-04  Contenido limitado en monitores grandes

Layout  |  Severidad: Media

Situación observada: La aplicación dejaba amplios márgenes vacíos pese a disponer de espacio horizontal.

Impacto o riesgo: Menor densidad útil y tablas comprimidas innecesariamente.

Causa identificada: Contenedor con max-width fijo demasiado bajo.

Corrección o criterio aplicado: Permitir que el área principal use el ancho disponible con márgenes fluidos y límites razonables.

Evidencia de cierre: La solicitud se documentó mediante captura de Historial académico.

### UI-05  Formularios incrustados en páginas y componentes duplicados

Consistencia  |  Severidad: Media

Situación observada: Campos de creación/edición ocupaban espacio permanente y cada página resolvía el formulario de forma distinta.

Impacto o riesgo: Interfaz extensa, mantenimiento duplicado y comportamiento inconsistente.

Causa identificada: Ausencia de un diálogo CRUD compartido.

Corrección o criterio aplicado: Centralizar creación, edición y detalle en un componente modal reutilizable con manejo correcto del foco.

Evidencia de cierre: Se implementó EntityDialog compartido y se agregaron pruebas de interacción.

### UI-06  Listados sin paginación

Escalabilidad  |  Severidad: Alta

Situación observada: Asignaturas, elegibilidad y otras tablas crecían indefinidamente hacia abajo.

Impacto o riesgo: Páginas inmanejables y degradación de rendimiento.

Causa identificada: Renderizado de colecciones completas sin componente común de paginado.

Corrección o criterio aplicado: Crear paginación reutilizable, tamaño de página y navegación consistente en todos los listados.

Evidencia de cierre: La incidencia se observó especialmente en Asignaturas y Elegibilidad académica.

### UI-07  Tablas sin filtros funcionales específicos

Búsqueda  |  Severidad: Media

Situación observada: Los módulos solo tenían búsqueda genérica o carecían de filtros por sus relaciones.

Impacto o riesgo: Dificultad para localizar registros en catálogos académicos extensos.

Causa identificada: Ausencia de una capa compartida de filtros y catálogos relacionados.

Corrección o criterio aplicado: Agregar filtros reutilizables; en asignaturas, permitir recinto, facultad, escuela y carrera.

Evidencia de cierre: Los filtros fueron definidos como componente transversal.

### UI-08  Fallo al navegar a Recintos

Error de página  |  Severidad: Alta

Situación observada: La sección de estructura académica producía un error al abrir Recintos.

Impacto o riesgo: Bloqueo del CRUD base del que dependen carreras, planes y ofertas.

Causa identificada: Carga o mapeo incorrecto de relaciones/catálogos en la página.

Corrección o criterio aplicado: Revisar endpoint, normalización de datos, estado de carga y formulario modal del módulo.

Evidencia de cierre: La corrección fue priorizada antes de continuar con la estructura académica.

### UI-09  El nombre del período se reemplazaba por la letra X al escribir

Formulario  |  Severidad: Alta

Situación observada: Cada pulsación en el formulario de período alteraba el valor y enfocaba aparentemente el cierre del modal.

Impacto o riesgo: No se podía introducir el nombre del período académico.

Causa identificada: Remontaje del diálogo, claves inestables o captura de teclado/foco asociada incorrectamente al botón cerrar.

Corrección o criterio aplicado: Estabilizar el componente modal, separar estado del formulario y revisar el mismo patrón en otros diálogos.

Evidencia de cierre: La anomalía fue registrada con captura del formulario.

### UI-10  Objetos de negocio mostrados como JSON

Comprensibilidad  |  Severidad: Alta

Situación observada: La modalidad de las ofertas y los datos de inscripción, estudiante, cuenta y comprobante de pago aparecían como objetos JSON crudos.

Impacto o riesgo: Un usuario común no podía interpretar fácilmente el detalle de la operación.

Causa identificada: Serialización genérica usada directamente como presentación.

Corrección o criterio aplicado: Renderizar objetos anidados con etiquetas en español, nombres de dominio, importes, fechas y estados legibles; reservar JSON para el intercambio técnico entre API y frontend.

Evidencia de cierre: Las tablas y los diálogos muestran Monográfico, datos bancarios y el nombre/estado del comprobante sin exponer la estructura JSON.

### UI-11  Etiquetas temporales y ausencia de icono de perfil

Presentación  |  Severidad: Baja

Situación observada: La interfaz mostraba 'En desarrollo' y no representaba claramente el perfil activo.

Impacto o riesgo: Aspecto de prototipo y menor claridad de identidad.

Causa identificada: Elementos provisionales no retirados del diseño final.

Corrección o criterio aplicado: Eliminar etiquetas de desarrollo y mostrar iconografía/datos de perfil conforme al rol.

Evidencia de cierre: La corrección fue solicitada durante la revisión de identidad y acceso.

### UI-12  Estados técnicos mostrados al usuario final

Comprensibilidad  |  Severidad: Media

Situación observada: La interfaz presentaba valores internos como EN_REVISION, PENDIENTE_PAGO y CON_DIFERENCIAS.

Impacto o riesgo: Las etiquetas con guiones bajos y códigos de persistencia resultaban confusas para usuarios no técnicos.

Causa identificada: Los valores de enumeraciones se imprimían directamente sin una capa común de presentación.

Corrección o criterio aplicado: Centralizar la conversión de estados técnicos a etiquetas humanas, respetando tildes, espacios y género cuando corresponda.

Evidencia de cierre: Las vistas comparten un normalizador que presenta En revisión, Pendiente de pago y Con diferencias.

## 3.5 Estructura académica, planes e historial

### ACA-01  Exportación de planes de estudio no ejecutaba ninguna acción

Funcionalidad  |  Severidad: Alta

Situación observada: El botón Exportar del módulo Planes de estudio no funcionaba.

Impacto o riesgo: No era posible obtener el documento institucional para revisión o intercambio.

Causa identificada: Acción sin endpoint/descarga conectada o respuesta binaria no gestionada.

Corrección o criterio aplicado: Conectar el botón a la API, descargar el PDF con sesión válida y controlar errores.

Evidencia de cierre: Se revisó el uso de apiFetch para descargas autenticadas.

### ACA-02  PDF de planes de estudio con tablas y semestres desalineados

Documento  |  Severidad: Alta

Situación observada: Los títulos de semestre no alineaban y las tablas se rompían entre páginas.

Impacto o riesgo: Documento no apto para entrega académica ni comparación con el formato UASD.

Causa identificada: Anchos, saltos de página y cálculo de filas no adaptados al contenido.

Corrección o criterio aplicado: Aplicar geometría fija, encabezados repetidos, control de saltos y formato compatible con la plantilla del plan 200820.

Evidencia de cierre: Se utilizó el PDF de referencia para ajustar la exportación.

### ACA-03  Planes sin alcance seleccionable por recinto, facultad y escuela

Importación/exportación  |  Severidad: Alta

Situación observada: La importación/exportación no permitía indicar uno, varios o todos los recintos y dependencias.

Impacto o riesgo: Riesgo de asociar planes y asignaturas al contexto académico equivocado.

Causa identificada: Transferencia diseñada solo para un plan aislado.

Corrección o criterio aplicado: Agregar selección jerárquica, validación de relaciones y soporte para claves, créditos, prerrequisitos y equivalencias.

Evidencia de cierre: El flujo quedó alineado con recinto-carrera-plan-asignatura.

### ACA-04  Selectores de estudiantes no permitían escribir

Búsqueda  |  Severidad: Media

Situación observada: Historial y Elegibilidad tenían una barra separada y un select estático.

Impacto o riesgo: Proceso lento al buscar por matrícula o nombre.

Causa identificada: Uso de select HTML simple en lugar de combobox consultable.

Corrección o criterio aplicado: Eliminar la búsqueda duplicada y usar un selector con escritura y resultados relacionados.

Evidencia de cierre: El mismo criterio fue aplicado a Historial académico y Elegibilidad.

### ACA-05  Asignaturas retiradas ocultaban aprobaciones posteriores

Lógica académica  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Una materia aparecía RETIRADA aunque el estudiante la cursara y aprobara en un período posterior.

Impacto o riesgo: Historial consolidado y elegibilidad calculados incorrectamente.

Causa identificada: Selección del primer intento o del retiro en lugar del resultado académico vigente por código de asignatura.

Corrección o criterio aplicado: Consolidar intentos cronológicamente y priorizar la aprobación posterior sin borrar el registro histórico.

Evidencia de cierre: Se documentó el caso de Física retirada y aprobada después.

### ACA-06  Calificaciones de laboratorio codificadas como L23 no eran soportadas

Lógica académica  |  Severidad: Crítica

Situación observada: El laboratorio de Química mostraba L23 y la teoría 70, pero el sistema esperaba una nota numérica uniforme.

Impacto o riesgo: Resultado de aprobación incorrecto y pérdida de la calificación práctica.

Causa identificada: Modelo de nota que no diferenciaba teoría, laboratorio y resultado combinado.

Corrección o criterio aplicado: Aceptar códigos Lxx, validar umbral práctico y conservar por separado la nota de laboratorio y el total de la asignatura.

Evidencia de cierre: Se incorporó soporte de calificación de laboratorio en el modelo y transferencia de historial.

### ACA-07  Optativas genéricas se evaluaban como materias específicas pendientes

Elegibilidad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: INFZZA0, INFZZB0 e INFZZC0 podían quedar pendientes aunque el estudiante aprobara optativas válidas por 12 créditos.

Impacto o riesgo: Porcentaje de cumplimiento incorrecto y falsa ineligibilidad.

Causa identificada: Comparación literal de códigos placeholder sin bolsa de créditos optativos vinculada al plan.

Corrección o criterio aplicado: Reconocer solo optativas permitidas por el plan y cubrir el requisito por suma de créditos hasta el mínimo establecido.

Evidencia de cierre: Para Informática se definió un requisito total de 12 créditos optativos.

### ACA-08  La asignatura de tesis se trataba como requisito previo obligatorio

Elegibilidad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: El estudiante aparecía no elegible si solo faltaba INF7010 u otro trabajo de grado equivalente.

Impacto o riesgo: El sistema impedía precisamente la inscripción al proceso destinado a completar esa asignatura.

Causa identificada: Regla fija basada en un código de Informática y no en la naturaleza del requisito final de cada carrera.

Corrección o criterio aplicado: Identificar el trabajo de grado por plan/carrera y considerar elegible al estudiante cuando ese sea el único requisito pendiente.

Evidencia de cierre: Se documentó también ARQ5130 como variante en Arquitectura.

### ACA-09  Resultado de elegibilidad crecía sin límite

Paginación  |  Severidad: Media

Situación observada: Las asignaturas pendientes se extendían muy por debajo del área visible.

Impacto o riesgo: Lectura y navegación deficientes en expedientes grandes.

Causa identificada: Colección sin paginación compartida.

Corrección o criterio aplicado: Aplicar el componente global de paginado a los resultados de elegibilidad.

Evidencia de cierre: La captura mostró la lista extensa y el sidebar truncado.

### ACA-10  Historial académico sin importación/exportación validada

Importación  |  Severidad: Alta

Situación observada: No existía un flujo equivalente al de planes para cargar y exportar el histórico UASD.

Impacto o riesgo: Carga manual costosa y riesgo de inconsistencias en código, carrera, período y nota.

Causa identificada: Módulo inicialmente limitado al CRUD individual.

Corrección o criterio aplicado: Crear importación PDF con validación por asignatura/carrera y exportación usando una plantilla coherente.

Evidencia de cierre: Se usó el Histórico Académico suministrado como referencia estructural.

## 3.6 UCOTESIS, ofertas e inscripciones

### UCO-01  Ofertas publicadas no visibles para estudiantes

Regla de consulta  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Una oferta PUBLICADA y compatible no aparecía en el portal estudiantil.

Impacto o riesgo: El estudiante no podía iniciar su inscripción.

Causa identificada: La consulta excluía ofertas cuyo inicio de inscripción aún no había llegado, aunque ya estuvieran publicadas.

Corrección o criterio aplicado: Mostrar ofertas publicadas vigentes por carrera/recinto y comunicar si están abiertas, próximas, agotadas o ya solicitadas.

Evidencia de cierre: Se añadieron estados ABIERTA, PROXIMAMENTE, AGOTADA y SOLICITADA con pruebas.

### UCO-02  Inscripción duplicada o sin control atómico de cupo

Regla de negocio  |  Severidad: Alta

Situación observada: El flujo podía intentar una segunda solicitud o reservar cupo sin revalidar disponibilidad.

Impacto o riesgo: Duplicados y sobreasignación de plazas.

Causa identificada: Validaciones separadas de la actualización de cupo.

Corrección o criterio aplicado: Comprobar inscripción existente y ejecutar reserva/creación dentro de una operación atómica e idempotente.

Evidencia de cierre: Se agregaron pruebas de rechazo de solicitudes duplicadas.

### UCO-03  Áreas de investigación interpretadas como temas obligatorios

Catálogo  |  Severidad: Media

Situación observada: El estudiante solo podía escoger áreas previamente registradas y no presentar su propia propuesta.

Impacto o riesgo: Restricción académica no prevista y rechazo de temas originales.

Causa identificada: Selector cerrado sin alternativa personalizada.

Corrección o criterio aplicado: Mantener áreas sugeridas como opcionales y agregar 'Otro' para escribir un tema o área propia.

Evidencia de cierre: El modelo de proyecto incorporó area_personalizada.

### UCO-04  Códigos institucionales introducidos manualmente

Identificadores  |  Severidad: Media

Situación observada: Períodos, áreas y ofertas permitían escribir códigos arbitrarios.

Impacto o riesgo: Duplicados, formatos inconsistentes y confusión al relacionar registros.

Causa identificada: Responsabilidad de secuenciación delegada al usuario.

Corrección o criterio aplicado: Generar códigos únicos desde el último guardado, mostrar el campo en solo lectura y validar unicidad en backend.

Evidencia de cierre: Se incorporó nextSequentialCode y previsualización nextCode.

### UCO-05  Proyectos de grado podían ser creados por personal administrativo

Rol  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Coordinación y administración tenían capacidad de registrar el proyecto del estudiante.

Impacto o riesgo: Pérdida de autoría y responsabilidad sobre la propuesta académica.

Causa identificada: Regla de servicio permitía manager o estudiante.

Corrección o criterio aplicado: Restringir creación al estudiante titular; administración solo revisa estados y fechas.

Evidencia de cierre: El servicio rechaza la creación para roles no estudiantiles y cuenta con prueba automatizada.

### UCO-06  Rechazo de proyectos sin explicación ni ciclo de ajustes

Flujo de revisión  |  Severidad: Alta

Situación observada: Era posible cambiar el estado sin comunicar qué debía corregir el estudiante.

Impacto o riesgo: Iteración académica opaca y retrabajo.

Causa identificada: Proyecto sin campo de observación de revisión y transiciones demasiado abiertas.

Corrección o criterio aplicado: Exigir observación al rechazar, permitir ajustes solo en pendiente/rechazado y reenviar a EN_REVISION.

Evidencia de cierre: Se añadió observacion_revision, notificación y prueba de rechazo sin explicación.

### UCO-07  Roles de asesores y jurados no integrados con usuarios docentes

Asignación docente  |  Severidad: Alta

Situación observada: El origen de las opciones no distinguía asesores y jurados ni garantizaba un usuario activo con un rol académico compatible.

Impacto o riesgo: Asignaciones a perfiles inválidos o inactivos.

Causa identificada: La validación dependía únicamente de la tabla docentes y del rol genérico DOCENTE.

Corrección o criterio aplicado: Crear los roles ASESOR y JURADO con permisos persistidos, sincronizar automáticamente su perfil docente y validar la compatibilidad entre rol y tipo de participación.

Evidencia de cierre: El catálogo carga docentes, asesores y jurados activos; el backend impide asignar como jurado a quien solo posee el rol de asesor.

### UCO-08  Docentes y estudiantes no veían correctamente sus asignaciones

Visibilidad por rol  |  Severidad: Alta

Situación observada: No estaba definido qué proyectos debía ver cada actor.

Impacto o riesgo: Profesores sin seguimiento de proyectos y estudiantes sin información de asesor/jurado.

Causa identificada: Consulta común sin filtros de pertenencia y asignación.

Corrección o criterio aplicado: Administración y coordinación ven todos los proyectos; el estudiante ve los propios y sus asignaciones; docentes, asesores y jurados ven únicamente los proyectos asignados.

Evidencia de cierre: El servicio filtra por inscripción o proyecto_docentes y habilita la consulta según DOCENTE, ASESOR, JURADO o ESTUDIANTE.

### UCO-09  Creación de modalidades bloqueada por un mensaje de expresión regular

Validación de entrada  |  Severidad: Alta

Situación observada: Al agregar una modalidad, la API respondía: 'codigo must match /^[A-Z0-9_\-]{2,60}$/ regular expression'.

Impacto o riesgo: El catálogo no podía ampliarse con códigos escritos en minúsculas, con espacios o tildes; además, el usuario recibía un detalle interno difícil de interpretar.

Causa identificada: El frontend enviaba el código exactamente como se escribía y el DTO usaba el mensaje predeterminado de class-validator, sin normalización ni explicación funcional.

Corrección o criterio aplicado: Normalizar el código en frontend y backend: retirar tildes, convertir a mayúsculas y sustituir espacios por guiones bajos; conservar la validación del formato y devolver un mensaje claro en español.

Evidencia de cierre: Las pruebas confirman que 'Curso monográfico' se guarda como CURSO_MONOGRAFICO y que los caracteres no admitidos producen una explicación legible.

### UCO-10  Documentos del estudiante sin carga ni visualización real

Gestión documental  |  Severidad: Alta

Situación observada: El módulo mostraba metadatos, pero el estudiante no podía cargar archivos y administración o coordinación no podían abrirlos.

Impacto o riesgo: La revisión documental de la inscripción quedaba incompleta y dependía de canales externos.

Causa identificada: No existían endpoints multipart, persistencia del contenido ni descarga autorizada por pertenencia o permiso.

Corrección o criterio aplicado: Permitir PDF, PNG y JPG de hasta 8 MB, almacenar el contenido con hash SHA-256, controlar propietario/gestor y notificar el resultado de la revisión.

Evidencia de cierre: Estudiante y gestores disponen de carga/descarga; la validación genera una notificación y cuenta con pruebas de formato, persistencia e integridad.

## 3.7 Pagos, comprobantes y facturación

### PAY-01  Pago por transferencia sin cuenta bancaria administrable

Flujo financiero  |  Severidad: Alta

Situación observada: El estudiante no disponía de datos persistidos para realizar la transferencia.

Impacto o riesgo: Proceso de pago incompleto y dependencia de comunicación externa.

Causa identificada: Cuenta bancaria tratada como texto/configuración en vez de entidad de negocio.

Corrección o criterio aplicado: CRUD de cuentas con banco, número, tipo, titular, documento, moneda, instrucciones y estado.

Evidencia de cierre: Las cuentas activas se publican al estudiante desde la base de datos.

### PAY-02  Posibilidad de registrar pagos activos duplicados

Integridad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Una inscripción podía intentar cargar más de un pago pendiente/procesando/aprobado.

Impacto o riesgo: Conciliación ambigua y riesgo de doble cobro o doble comprobante.

Causa identificada: Falta de validación de pagos activos antes de crear una nueva transferencia.

Corrección o criterio aplicado: Bloquear nuevos pagos si existe uno activo y mantener el cambio de estado de inscripción coordinado.

Evidencia de cierre: Existe prueba automatizada que impide dos pagos activos.

### PAY-03  Aprobación/rechazo podía dejar estados financieros inconsistentes

Atomicidad  |  Severidad: Crítica

Situación observada: Pago, comprobante, transacción, inscripción, historial, factura y notificación podían actualizarse por separado.

Impacto o riesgo: Factura sin inscripción confirmada o rechazo sin retorno al estado correcto.

Causa identificada: Operaciones no encapsuladas en una transacción única.

Corrección o criterio aplicado: Validar estados de transición y efectuar aprobación o rechazo dentro de una transacción, sincronizando también el registro financiero asociado.

Evidencia de cierre: Las pruebas verifican la actualización coordinada del pago, la transacción, la inscripción y la emisión de factura.

### PAY-04  Factura PDF con texto superpuesto y composición deficiente

Documento  |  Severidad: Alta

Situación observada: Etiquetas y valores se pegaban, el monto invadía otros campos y el bloque visual quedaba vacío/desbalanceado.

Impacto o riesgo: Comprobante poco profesional y difícil de presentar como documento oficial.

Causa identificada: Coordenadas absolutas sin rejilla, jerarquía ni adaptación a textos largos.

Corrección o criterio aplicado: Rediseñar en una página con encabezado institucional, tarjetas, total destacado, QR y campos con límites/ellipsis.

Evidencia de cierre: La factura fue renderizada y revisada con datos normales y extensos.

### PAY-05  Descargas autenticadas vulnerables a expiración de sesión

Sesión/descarga  |  Severidad: Alta

Situación observada: Comprobantes y facturas se abrían mediante enlaces directos que no recuperaban una sesión expirada.

Impacto o riesgo: Descargas fallidas aunque el usuario continuara autenticado en la interfaz.

Causa identificada: Uso de navegación directa en vez de la capa API con renovación y manejo de blobs.

Corrección o criterio aplicado: Descargar mediante apiFetch, renovar token cuando corresponda y crear un objeto Blob temporal.

Evidencia de cierre: Las descargas administrativas y estudiantiles usan la capa compartida.

### PAY-06  Registro de transacciones desconectado del flujo de pagos

Trazabilidad financiera  |  Severidad: Alta

Situación observada: La página de transacciones permanecía vacía porque crear o revisar un pago no generaba registros en transacciones_pago.

Impacto o riesgo: Tesorería no podía consultar proveedor, referencia, respuesta ni resultado técnico de la operación.

Causa identificada: El modelo financiero existía, pero no estaba enlazado con la creación y validación de pagos.

Corrección o criterio aplicado: Crear una transacción pendiente con cada pago, aprobarla o rechazarla junto al comprobante y reconstruir registros para pagos existentes mediante migración.

Evidencia de cierre: Los nuevos pagos generan trazabilidad automática y la migración incorpora transacciones faltantes sin duplicar las existentes.

### PAY-07  Conciliaciones sin comparación funcional

Conciliación financiera  |  Severidad: Alta

Situación observada: La sección de conciliaciones no explicaba su finalidad y marcaba coincidencias sin comprobar transacciones aprobadas.

Impacto o riesgo: No era posible identificar pagos sin respaldo transaccional ni cerrar una revisión financiera confiable.

Causa identificada: El proceso no filtraba por método y período ni contrastaba pagos con sus transacciones asociadas.

Corrección o criterio aplicado: Seleccionar un método activo y rango de fechas, comparar pagos aprobados con transacciones aprobadas, señalar diferencias y permitir el cierre de la conciliación.

Evidencia de cierre: La interfaz explica el flujo y el backend genera detalles, totales, estado Procesada o Con diferencias y pruebas automatizadas.

## 3.8 Documentación, calidad y mantenibilidad

### DEV-01  README sin procedimiento completo de instalación y Git

Documentación  |  Severidad: Media

Situación observada: No estaban claros clonación, pnpm install, ejecución separada de API/web y flujo de ramas.

Impacto o riesgo: Incorporación lenta de colaboradores y errores al trabajar fuera de qa.

Causa identificada: Documentación técnica incompleta frente al crecimiento del monorepo.

Corrección o criterio aplicado: Documentar requisitos, comandos, ubicación, pull/push, cambio de rama y uso de qa.

Evidencia de cierre: El README fue incluido en la lista de entregables de configuración del proyecto.

### DEV-02  Desalineación potencial entre SQL de referencia y Prisma

Base de datos  |  Severidad: Alta

Situación observada: Nuevos campos y relaciones podían existir en código sin estar disponibles en la base local.

Impacto o riesgo: Errores de ejecución y módulos que no cargan después de actualizar el repositorio.

Causa identificada: Cambios sin migración nueva o sin actualizar SIGMA_Base_Datos_MySQL.sql.

Corrección o criterio aplicado: Mantener schema.prisma, migraciones y SQL base sincronizados; aplicar prisma:deploy antes de probar.

Evidencia de cierre: Las últimas extensiones incluyen migración aditiva y actualización del SQL de referencia.

### DEV-03  Correcciones sin cobertura de regresión suficiente

Calidad  |  Severidad: Alta

Situación observada: Varios errores reaparecían en flujos ya modificados.

Impacto o riesgo: Consumo repetido de tiempo, créditos y riesgo de introducir nuevas fallas.

Causa identificada: Cambios funcionales sin pruebas enfocadas en la incidencia reportada.

Corrección o criterio aplicado: Agregar pruebas unitarias para sesión, diálogos, ofertas, pagos, PDF, códigos automáticos y proyectos por rol.

Evidencia de cierre: Al cierre se ejecutaron 52 pruebas backend, 19 frontend, lint, typecheck y build de producción.

# 4. Principios de corrección aplicados

Fuente de verdad persistida: Los datos funcionales se almacenan en MySQL; el navegador y las variables de entorno no sustituyen el dominio.

Defensa en profundidad: Ocultar acciones en la interfaz no reemplaza la autorización del endpoint y la validación de DTOs.

Mínimo privilegio: Cada rol visualiza y ejecuta únicamente lo requerido para sus responsabilidades.

Atomicidad e idempotencia: Cupos, pagos, facturas e historiales cambian de forma coordinada y evitan duplicados.

Diseño reutilizable: Modales, filtros, paginación y acceso API se centralizan para reducir errores repetidos.

Trazabilidad: Los cambios de estado, revisiones, sesiones y notificaciones conservan evidencia institucional.

Validación proporcional al riesgo: Las reglas académicas y financieras reciben pruebas específicas además de typecheck y lint.

# 5. Evidencia de validación técnica

Al cierre de la última iteración registrada se ejecutaron controles automáticos sin iniciar los servidores de desarrollo del usuario.

| Control | Resultado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Pruebas backend | 52 aprobadas | 19 suites: sesión, documentos, ofertas, pagos, conciliaciones, facturas, códigos y proyectos por rol, entre otras. |
| Pruebas frontend | 19 aprobadas | 9 archivos de pruebas, incluidos API compartida, diálogos, etiquetas humanas y presentación de objetos de dominio. |
| TypeScript | Correcto | apps/api y apps/web sin errores de tipado. |
| Lint | Correcto | Reglas de calidad ejecutadas en backend y frontend. |
| Build | Correcto | NestJS y Next.js generaron compilaciones de producción. |
| Documentos PDF | Revisados | Factura renderizada con datos normales y extensos; planes ajustados al formato institucional. |

# 6. Conclusiones

La revisión permitió convertir observaciones dispersas en criterios verificables de seguridad, integridad, usabilidad y calidad. Las incidencias de mayor riesgo se concentraron en credenciales, autorización, persistencia, disponibilidad de la API y reglas académicas que determinan elegibilidad.

Como práctica de continuidad, cada cambio futuro debe incluir migración cuando afecte el modelo, autorización del lado servidor, validación de entrada, prueba de regresión y verificación visual cuando produzca documentos. Este enfoque reduce la reaparición de errores y aporta evidencia técnica al monográfico.

Fin del anexo técnico